Minuta resumida para Parceria Público-Privada dos Totens de Videomonitoramento da PMERJ.

Escopo: implantação modular de [N_PONTOS] totens com foco em videomonitoramento ostensivo e redundante.

Modelo de remuneração: CAPEX compartilhado + OPEX indexado a KPIs (Disponibilidade [UPTIME_ALVO], TME detecção, TMA despacho, TMA chegada).

Premissas de conformidade: LGPD (base legal segurança pública, retenção 90 dias), governança de dados com auditoria e trilha completa.

Obrigações do Parceiro Privado: fabricação/instalação, manutenção nível 1/2, backhaul [LINK_PRIMARIO] + contingência 4G, registro no inventário oficial.

Obrigações da PMERJ: fornecimento do espaço, acesso energético, integração com CICC/COPOM, supervisão e aceite, disponibilização de protocolos operacionais.

Mecanismos de pagamento: 40% CAPEX após aceite físico, 60% distribuídos em marcos D0-D30-D60 conforme cronograma paramétrico, OPEX mensal contra KPIs.

Governança: comitê bimestral, matriz de riscos compartilhada, cláusula de step-in em caso de falha > 72h ou descumprimento LGPD.

Case opcional (4º BPM) como anexo sem vincular métricas regionais ao texto principal.